附件3

2022年自治区广播电视安全播出风险隐患

整改项目绩效自评报告

一、项目基本情况

按照自治区财政厅《关于下达2022年自治区广播电视安全播出风险隐患整改和绿色发展国际科技创新大会资金预算的通知》（宁财（教）指标〔2022〕472号），自治区财政厅下达300万元资金用于2022年自治区广播电视安全播出风险隐患整改项目，其中，自治区广播电视局实施了全区广播电视机房承重测评服务采购项目、宁夏广播电视监测中心实施了监测存储系统优化升级项目、宁夏广电传媒集团有限公司实施了网络公司总前端机房安全播出隐患整改项目、石嘴山市新闻传媒中心实施了惠农发射台设备升级改造项目、彭阳县融媒体中心实施了广播电视安全播出应急发电采购项目。

二、项目绩效评价情况

（一）全区广播电视机房承重测评服务采购项目

2023年3月15日，自治区广播电视局组织银川市、石嘴山市、吴忠市、固原市、中卫市新闻传媒中心技术保障部相关负责人召开了全区广播电视机房承重测评服务采购项目绩效评价评审会，与会人员一致认为该项目解决全区各无线发射台机房承重安全风险隐，对后续建筑物整体承载能力是否能满足现有使用要求给出了明确鉴定意见，对各单位房屋加固处理提出了具体处理措施须，提升了安全播出保障能力和播出质量。

（二）宁夏广播电视监测中心监测存储系统优化升级项目

2023年3月15日，宁夏广播电视监测中心组织技术监测科、安全播出科、互联网监测科、节目监测科和办公室相关负责人召开了项目绩效评价评审会，与会人员一致认为该项目能够落实国家、自治区对广播电视监测监管工作要求，提升广播电视监测监管水平和效能，确保意识形态安全和宁夏广播电视监测监管平台系统正常运转，解决现有监测系统长期高强度运行使用、性能下降、故障多发、备件供应困难、维护成本高等实际问题。

（三）宁夏广电传媒集团网络公司总前端机房安全播出隐患整改项目

2023年3月15日，中国广电宁夏网络有限公司召集计划建设中心、云网中心、安播运维中心相关人员，对总前端安全隐患整改项目的的绩效内容进行自评，一致认为项目目标明确，决策合规，严格执行资金使用范围，资金使用账目清晰、手续完备。项目组织实施高效，提升了安全播出保障能力，取得良好绩效成果。

（四）石嘴山市新闻传媒中心惠农发射台设备升级改造项目

2023年3月15日，石嘴山市新闻传媒中心组织技术保障部、财务部、资产后勤管理部、沟口发射站、惠农发射站、节目播出部相关负责人召开了惠农发射台广播电视安全播出风险隐患整改项目绩效评价评审会，一致认为该项目解决了石嘴山市新闻传媒中心惠农发射台广播电视安全风险隐，提升了安全播出保障能力和播出质量。同时，通过无线地面数字广播电视节目覆盖，及时将自治区党委、政府的声音同步传输到石嘴山市辖区广大农村地区，让群众能够感受到自治区的发展，了解自治区党委、政府政策，享受到国家发展带来的幸福生活。

（五）彭阳县融媒体中心广播电视安全播出应急发电采购项目

2023年3月14日，彭阳县融媒体中心召开广播电视安全播出应急发电采购项目绩效评价评审会，与会人员一致认为项目前期调研充分，资料翔实，指导思想和技术路线正确，规范、标准运用合理，设计原则和任务明确，对进一步强化党的意识形态主阵地建设，消除安全播出隐患，保障彭阳县融媒体中心业务工作有序开展起到了十分重要的作用。

三、项目实施及管理情况

（一）资金计划使用情况

1.资金计划到位。截止2022年10月31日，2022年自治区广播电视安全播出风险隐患整改项目（全区广播电视机房承重测评服务采购项目、宁夏广播电视监测中心监测存储系统优化升级项目、宁夏广电传媒集团网络公司总前端机房安全播出隐患整改项目、石嘴山市新闻传媒中心惠农发射台设备升级改造项目、彭阳县融媒体中心广播电视安全播出应急发电采购项目）共300万元全部到位，由财政资金统一拨付，资金到位率100%。

2.资金使用情况。2022年自治区广播电视安全播出风险隐患整改项目共支付资金300万元，结余资金61万元。

（1）全区广播电视机房承重测评服务采购项目20万元，由自治区广播电视局全部支出。

（2）宁夏广播电视监测中心监测存储系统优化升级项目150万元，由宁夏广播电视监测中心支出资金89万元，结余资金61万元。

（3）宁夏广电传媒集团网络公司总前端机房安全播出隐患整改项目20万元，由宁夏广电传媒集团全部支出。

（4）石嘴山市新闻传媒中心惠农发射台设备升级改造项目100万元，由石嘴山市新闻传媒中心全部支出。

（5）彭阳县融媒体中心广播电视安全播出应急发电采购项目10万元，由彭阳县融媒体中心全部支出。

（二）项目财务管理情况

2022年自治区广播电视安全播出风险隐患整改项目（全区广播电视机房承重测评服务采购项目、宁夏广播电视监测中心监测存储系统优化升级项目、宁夏广电传媒集团网络公司总前端机房安全播出隐患整改项目、石嘴山市新闻传媒中心惠农发射台设备升级改造项目、彭阳县融媒体中心广播电视安全播出应急发电采购项目）得到了自治区财政厅大力支持，项目资金到位及时，有力保障了项目实施。五个项目均由相关单位负责，重要事项、大额资金进行集体研究决定，严格执行国家相关法律法规和本单位财务管理制度，严格按照政府采购程序进行公开招标，支付按照财务审批程序进行，专款专用，无挤占挪用情况发生。

（三）项目实施情况

1.全区广播电视机房承重测评服务采购项目实施情况

根据自治区广播电视局局党组2022年第22次会议决定，由科技与安全传输保障处组织实施完成全区21个可能存在安全隐患机房的承重测评工作。项目严格按照有关法规要求完成招标工作，严格按照财务管理制度制度和项目资金使用管理办法的要求，所有报销均符合流程，均严格执行财务管理制度，财务报销及时准确，会计核算规范。

2.宁夏广播电视监测中心监测存储系统优化升级项目

宁夏广播电视监测中心根据自治区财政厅《自治区财政厅关于下达2022年自治区广播电视安全播出风险隐患整改和绿色发展国际科技创新大会资金预算的通知》（宁财（教）指标〔2022〕472号）精神，在宁夏广播电视监测监管平台系统部署专（外）网虚拟化计算机节点（服务器）7台、专网存储网交换机2台、专网服务器虚拟化软件1套、专（外）网虚拟化共享存储2台、外网存储网交换机2台、外网服务器虚拟化软件1套、4块T4中高端CPU（服务器2）2台、3块T4中高端CPU（服务器3）2台、多画面监测报警系统或操作终端1套，用于解决现有监测系统长期高强度运行使用、性能下降、故障多发、备件供应困难、维护成本高等实际问题。项目严格按照招投标有关规定要求，严格按照财务管理制度制度和本单位项目资金使用管理办法要求，所有报销均符合流程，财务报销及时准确，会计核算规范。

3.宁夏广电传媒集团网络公司总前端机房安全播出隐患整改项目

宁夏广电传媒集团为做好广播电视安全传输工作，认真组织落实总前端机房安全隐患自查工作，制定解决方案和整改措施，进一步提高人员安全防范意识和设备安全保障能力。项目严格按照财务管理制度和本单位项目资金使用管理办法要求，按照程序进行，所有报销均符合流程。项目资金专款专用，补助资金全部用于设备和安全改造施工费用支付。

4.石嘴山市新闻传媒中心惠农发射台设备升级改造项目

石嘴山市新闻传媒中心根据《推进地市级媒体加快深度融合发展实施方案》（中宣发〔2022〕14号）和《广播电视安全播出管理规定》（国家广播电影电视总局令第62号），在惠农发射站（新址）安装75KVA机房UPS一台及配电柜一套、更新改造广播电视天馈线系统4套，保障石嘴山惠农发射台无线地面数字电视及调频广播的节目覆盖，即12套中央无线数字化电视节目、6套宁夏数字电视节目、5套宁夏调频广播节目和1套石嘴山市调频广播节目，实现以上24套广播电视节目在石嘴山市辖区范围内用户的无线覆盖。项目严格按照招投标有关规定要求，严格按照财务管理制度制度和本单位项目资金使用管理办法要求，所有报销均符合流程，财务报销及时准确，会计核算规范。

（5）彭阳县融媒体中心广播电视安全播出应急发电采购项目

彭阳县融媒体中心根据《自治区党委宣传部 自治区广播电视局关于做好迎接党的二十大和自治区第十三次党代会全区广播电视和网络视听安全播出保障工作的通知》（宁广电发〔2022〕21号）和《整改通知书》（宁广电技〔2020〕26号），采购室外静音型柴油发电机1台，用于解决彭阳县融媒体中心无双回路供电问题。项目严格按照招投标有关规定要求，严格按照财务管理制度制度和本单位项目资金使用管理办法要求，所有报销均符合流程，财务报销及时准确，会计核算规范。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.全区广播电视机房承重测评服务采购项目。对全区21个广电机房进行了承重测评并出具了鉴定报告，根据《民用建筑可靠性鉴定》分级标准，全区21个广电机房鉴定为Asu级的２个，鉴定为Bsu级的17个，鉴定为Csu级的２个。根据鉴定机构测评结果，建议各单位房屋定期进行检查，针对发现的问题及时处理。

2.宁夏广播电视监测中心监测存储系统优化升级项目。在宁夏广播电视监测监管平台系统部署专（外）网虚拟化计算机节点（服务器）7台、专网存储网交换机2台、专网服务器虚拟化软件1套、专（外）网虚拟化共享存储2台、外网存储网交换机2台、外网服务器虚拟化软件1套、4块T4中高端CPU（服务器2）2台、3块T4中高端CPU（服务器3）2台、多画面监测报警系统或操作终端1套，现已全现已完成安装调试工作。

3.宁夏广电传媒集团网络公司总前端机房安全播出隐患整改项目。为网络公司总前端机房数字电视平台安全稳定运行和党的二十大期间的重要安全播出保障工作。完成了前端机房电缆走线地沟盖板的更换、数字电视备用加密机故障设备的更换，实现了主、备加密机设备的备份保护，解决了存在的安全隐患。

4.石嘴山市新闻传媒中心惠农发射台设备升级改造项目。在惠农发射站（新址）安装75KVA机房UPS一台及配电柜一套、更新改造广播电视天馈线系统4套，实现24套广播电视节目在石嘴山市辖区范围内用户的无线覆盖。

5.彭阳县融媒体中心广播电视安全播出应急发电采购项目。项目完成采购室外静音型柴油发电机1台，设备质量合格，采购成本20.5万元（其中自治区财政资金拨付10万元，彭阳县融媒体中心自筹10.5万元）。

（二）项目效益情况

1.全区广播电视机房承重测评服务采购项目。项目虽不产生直接的经济效益，但能够直接了解全区21个机房承重方面可能存在哪类安全隐患问题，各单位能够通过检测机构出具的鉴定结果报告，及时有效的对房屋进行检查，针对发现问题及时处理。

2.宁夏广播电视监测中心监测存储系统优化升级项目。该项目属于公共文化服务类社会公益项目，不产生直接的经济效益。项目实施后，在保障宁夏广播电视监测监管平台稳定运行，落实好意识形态责任制方面能够发挥积极的作用。

3.宁夏广电传媒集团网络公司总前端机房安全播出隐患整改项目。项目虽不产生直接的经济效益，但能确保网络公司总前端机房数字电视平台安全稳定运行，为迎接党的二十大广播电视安全播出工作提供坚实了保障。

4.石嘴山市新闻传媒中心惠农发射台设备升级改造项目。该项目属于公共文化服务类社会公益项目，不产生直接的经济效益。项目实施后，可扩大广播电视宣传覆盖面、提高群众收听收视质量，促使广播电视节目安全播出稳步提升。

5.彭阳县融媒体中心广播电视安全播出应急发电采购项目。项目属于县级电视台安全播出保障项目，不产生直接的经济效益。项目实施后，保障彭阳县融媒体中心机房供电安全，对彭阳县融媒体中心机房播出保障发挥了积极作用。

附件：项目支出绩效自评表